# Automated Payment Verification & Reconciliation System

Technical Design Document – Remittance/Payment Service (Malaysia, Non-VA Architecture)

Table of Contents

1. Executive Summary	2

2. AS-IS Process	3

3. Key Problems	3

4. TO-BE Process (Ringkasan)	4

5. Recommended Architecture (Layered View)	4

6. Detailed Data Flow (Ringkas — detail penuh di Bagian 15)	5

7. Component Architecture	5

8. OCR Architecture	6

9. Receipt Classification	6

10. Data Extraction	7

11. Teller String Generation (Deterministic, Bukan LLM)	7

12. Database Schema (ERD-level)	9

13. Bank XLSX Processing Pipeline	10

14. Folder Automation	11

15. Matching Algorithm (Hierarchical, Deterministic)	12

16. Matching Score — Kalibrasi	14

17. Exception Handling	14

18. Finance Workflow (TO-BE)	15

19. WhatsApp/Notification Architecture	15

20. Microsoft/Excel Integration Options	16

21. Security Architecture	17

22. Technology Stack	18

23. API Design (Ringkas)	19

24. Folder Structure (Project & Ops)	20

25. Deployment Architecture	20

26. Development Setup	20

27. Testing Strategy	21

28. Monitoring & Logging	21

29. Functional Requirements	21

30. Non-Functional Requirements	24

31. Edge Cases	24

32. Scalability	26

33. KPI / Success Metrics	26

34. MVP Recommendation — PHASE 1	27

35. Phase 2 — Improvement	27

36. Phase 3 — Scale/Enterprise	27

37. Risks & Mitigations	28

38. Final Recommended Architecture (Ringkasan)	28

Appendix A — Assumptions Eksplisit	29

Appendix B — Pertanyaan Klarifikasi	29

Appendix C — Estimasi Biaya & Komponen Berbayar (dengan Link Rujukan)	30

Versi: 1.0 (Draft untuk diskusi arsitektur) Status: Untuk direview bersama Solution Architecture, Finance Ops, Security, dan Compliance

## 1. Executive Summary

Proses verifikasi transaksi saat ini sepenuhnya bertumpu pada tenaga manual: teller membaca receipt dan mengetik ulang menjadi string, string dikirim ke grup WhatsApp, 3 staf finance bergantian men-download data bank secara manual dan mencocokkannya dengan mata, lalu menandai baris spreadsheet dengan warna pink sebagai “selesai”. Model ini linear terhadap volume — setiap kenaikan transaksi berarti kenaikan jam kerja manual atau headcount, dan tidak memiliki audit trail yang dapat diverifikasi (warna bukan data).

Desain ini mengubah peran finance dari “mencari dan mencocokkan setiap transaksi” menjadi “menyelesaikan exception yang benar-benar butuh judgment manusia”. Prinsip inti:

- Database sebagai source of truth, bukan warna spreadsheet atau chat WhatsApp.

- Deterministic rule-based matching sebagai default; AI/ML hanya dipakai untuk klasifikasi/OCR (bukan untuk memutuskan match finansial) dan selalu ada human-in-the-loop untuk kasus low-confidence.

- Tidak berasumsi Virtual Account atau Bank API tersedia — MVP dirancang berbasis file XLSX yang tetap didownload manual oleh finance, karena itu constraint nyata yang diberikan.

- Tidak berasumsi backend bebas mengakses ekosistem Microsoft — semua opsi integrasi Excel/SharePoint diberi alternatif fallback non-Microsoft.

- Incremental delivery — MVP kecil dan realistis, bukan platform besar sekaligus.

## 2. AS-IS Process

Customer --(transfer)--> Bank/Teller counter
Customer --(foto/screenshot receipt)--> Teller
Teller --(baca manual)--> ketik string format "KJG/NAMA/.../CHK"
Teller --(kirim)--> WhatsApp Group Finance
Finance (1 dari 3 org, bergiliran):
    -> login internet banking -> download XLSX manual
    -> buka WhatsApp group, baca string satu per satu
    -> cocokkan manual dengan mata (nama, jumlah, waktu)
    -> jika transaksi belum muncul di bank -> tunggu beberapa menit -> download ulang
    -> copy data ke spreadsheet operasional
    -> warnai baris PINK jika sudah cocok

Karakteristik kunci AS-IS:

- Tidak ada polling terjadwal (manual, tergantung ketersediaan staf).

- Tidak ada validasi field saat data diketik ulang oleh teller (rawan typo).

- Status “selesai” hanya berupa warna sel, tidak bisa diquery, tidak ada timestamp siapa/kapan verifikasi terjadi.

- Tidak ada dedup check — retype manual dan pengecekan mata rentan miss atau double-count.

- WhatsApp group adalah data store de facto tapi tidak terstruktur dan tidak searchable dengan baik.

## 3. Key Problems

| # | Masalah | Dampak |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tidak ada automatic polling ke data bank | Delay deteksi transaksi baru, tergantung kesediaan staf |
| 2 | Transkripsi manual receipt → string | Human error (nama salah ketik, nominal salah) |
| 3 | Status = warna sel spreadsheet | Tidak bisa diaudit, tidak bisa diquery, race condition antar staf |
| 4 | 3 staf part-time bergiliran | Bottleneck, single point of failure saat cuti/sakit |
| 5 | Tidak ada dedup/duplicate detection | Risiko transaksi diproses dua kali atau terlewat |
| 6 | Tidak ada audit trail transaksi individual | Sulit investigasi saat dispute/komplain nasabah |
| 7 | Scaling = tambah orang | Biaya linear terhadap volume, tidak sustainable |
| 8 | Data bank berbeda-beda format antar bank | Belum ada normalisasi terstruktur |
| 9 | Receipt image tidak diarsipkan secara sistematis | Sulit retrieval saat butuh bukti |

## 4. TO-BE Process (Ringkasan)

Customer -> WhatsApp Bot: isi data transaksi terstruktur (sender, recipient,
            amount, purpose, dst) -> tersimpan sebagai Transaction (PENDING_RECEIPT)

Customer -> upload foto/screenshot receipt via bot

Sistem   -> Receipt Classification -> OCR -> Field Extraction -> Validation
         -> Confidence Scoring
            HIGH confidence  -> auto lanjut, generate teller string otomatis
            MEDIUM/LOW conf. -> masuk OCR_REVIEW queue (manusia verifikasi cepat)

Sistem   -> kirim teller string (untuk kontinuitas workflow finance) ke channel
            finance (WhatsApp/Teams) — TAPI ini hanya notifikasi, bukan source of truth

Finance  -> tetap download XLSX dari bank (manual, karena no API) -> taruh di folder aman

Sistem   -> File watcher deteksi file baru -> readiness check -> parse -> normalize
         -> Matching Engine (hierarchical, deterministic) -> scoring
            Auto-match tinggi -> AUTO_VERIFIED (tanpa sentuhan finance)
            Score menengah    -> FINANCE_REVIEW queue
            Score rendah/no match -> UNMATCHED queue

Finance  -> HANYA menangani queue exception (review/unmatched), bukan semua transaksi
Sistem   -> update status DB, generate laporan XLSX/dashboard, audit log setiap step

Finance tetap melakukan 1 langkah manual yang tidak bisa dihindari di MVP (download XLSX dari internet banking), tapi semua langkah setelahnya otomatis.

## 5. Recommended Architecture (Layered View)

┌─────────────────────────────── CHANNEL LAYER ───────────────────────────────┐
│  WhatsApp Bot (Customer)     Finance Notification Channel (Teams/WA)         │
└───────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────┘
                 │                                       │
┌────────────────▼───────────────────┐   ┌───────────────▼─────────────────────┐
│        INGESTION LAYER              │   │        OUTPUT LAYER                 │
│ - Receipt Upload API                │   │ - Notification Service              │
│ - Bot Transaction API               │   │ - XLSX Report Generator             │
│ - Bank File Watcher (folder/SP)     │   │ - Dashboard/API for finance UI      │
└────────────────┬───────────────────┘   └───────────────▲─────────────────────┘
                 │                                        │
┌────────────────▼────────────────────────────────────────┴────────────────────┐
│                          PROCESSING LAYER                                     │
│  Receipt Classifier -> OCR Engine -> Field Extractor -> Validator             │
│  -> Teller String Formatter (deterministic)                                   │
│  Bank XLSX Parser -> Normalizer -> Dedup Check                                │
│  Matching Engine (hierarchical scoring, deterministic rules)                  │
│  Exception Router                                                             │
└────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┘
                 │
┌────────────────▼───────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              DATA LAYER                                     │
│  PostgreSQL (transactional, source of truth)                                │
│  Object Storage (receipt images, raw XLSX archive)                          │
│  Audit Log Store (append-only)                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                 │
┌────────────────▼───────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         SECURITY & PLATFORM LAYER                           │
│  IAM/SSO (Azure AD/Entra ID), Secrets Vault, RBAC, Encryption, Monitoring   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 6. Detailed Data Flow (Ringkas — detail penuh di Bagian 15)

[Bot Transaction Created] -> [Receipt Uploaded] -> [Classification] -> [OCR]
-> [Extraction] -> [Validation] -> [Teller String Generated] -> [Transaction Stored]
        (paralel, independen dari alur bank)
[Bank XLSX in Folder] -> [Detected] -> [Readiness Check] -> [Parsed] -> [Normalized]
-> [Matching Engine] -> [Scoring] -> [Auto-Match | Review | Unmatched]
-> [DB Update] -> [Report/Notification] -> [Audit Log]

Dua alur (customer/bot side dan bank side) berjalan independen dan asinkron, lalu bertemu di Matching Engine. Ini penting: sistem tidak boleh mengasumsikan urutan kedatangan data (kadang bank data datang duluan, kadang receipt duluan).

## 7. Component Architecture

| Komponen | Tanggung Jawab | Teknologi Usulan | Scaling Note |
| --- | --- | --- | --- |
| WhatsApp Bot Service | Percakapan customer, submit transaksi & receipt | WhatsApp Business API + backend webhook handler | Stateless, horizontal scale |
| Receipt Intake API | Terima upload image, simpan ke object storage, trigger job OCR | FastAPI | Stateless |
| OCR Orchestrator | Panggil classifier + OCR provider, gabungkan hasil | Python worker (Celery/RQ) | Worker pool, scale by queue depth |
| Field Extraction & Validator | Rule-based mapping + confidence scoring | Python (regex/template engine) | CPU-light, scale bersama OCR worker |
| Teller String Formatter | Generate string deterministic dari structured data | Python pure function/module | Stateless |
| Bank File Watcher | Deteksi file baru di folder/SharePoint | Python watchdog / Graph API polling service | Single active instance + leader lock (hindari duplicate trigger) |
| XLSX Parser & Normalizer | Baca file, mapping kolom per bank, standarisasi | Python (pandas/openpyxl) | Job-based worker, scale horizontal |
| Matching Engine | Hierarchical scoring & keputusan match | Python service (rule engine + RapidFuzz) | Scale horizontal, stateless (baca dari DB) |
| Exception Queue Service | Kelola antrian review/unmatched | Backend + DB table reconciliations | Stateless |
| Finance Web UI/Dashboard | Interface review manual | React/internal tool (opsional MVP: query langsung ke DB via reporting tool) | - |
| Notification Service | Kirim ke WA/Teams/email | Backend service + adapter pattern | Stateless |
| Audit Logger | Catat semua state transition | Append-only log table + optional log shipping (ELK) | Append-heavy, partition by date |

## 8. OCR Architecture

OCR bukan satu langkah, tapi pipeline dengan 4 tahap yang harus dipisah agar setiap tahap punya confidence dan bisa di-debug independen:

[Image] -> (1) DOCUMENT CLASSIFICATION -> (2) OCR/TEXT EXTRACTION
        -> (3) FIELD EXTRACTION -> (4) VALIDATION & NORMALIZATION
        -> CONFIDENCE AGGREGATION -> ROUTE (auto-continue / review)

- (1) Document Classification menjawab: “Apakah ini payment receipt?” dan “Dari bank/provider mana?” — ini keputusan terpisah dari isi teksnya.

- (2) OCR/Text Extraction hanya menghasilkan raw text + bounding box + token-level confidence. Tidak ada interpretasi makna di tahap ini.

- (3) Field Extraction memetakan raw text ke field terstruktur (nama, jumlah, referensi, tanggal) menggunakan template per bank + regex/positional rules, fallback ke model generic key-value extraction untuk layout tak dikenal.

- (4) Validation & Normalization mengecek format (RM harus numeric, tanggal harus valid, nama tidak boleh kosong untuk transaksi tertentu) dan menstandarkan representasi (RM708.50 → 70850 minor units, “Rhb Bank” → RHB).

Confidence score dihitung per field dan diagregasi:

field_confidence = f(ocr_token_confidence, regex_match_strength, cross_field_consistency)
overall_confidence = weighted_average(field_confidences, weight_by_field_criticality)

Field kritikal (amount, reference, name) berbobot lebih besar daripada field kosmetik (tanggal, jenis transaksi).

Jangan anggap OCR selalu benar — bahkan confidence tinggi tetap perlu validasi cross-check terhadap data yang customer input via bot (misal amount dari bot vs amount dari OCR harus konsisten dalam toleransi tertentu; jika beda signifikan, turunkan confidence otomatis meskipun OCR provider melaporkan confidence tinggi).

## 9. Receipt Classification

Dua sub-klasifikasi berbeda:

A. Payment Receipt Detection (binary) — apakah image ini benar-benar bukti pembayaran, bukan foto KTP, foto produk, screenshot chat, dsb.

- Layer 1 (murah): heuristik cepat — aspect ratio, keyword deteksi via OCR cepat (“Receipt No”, “Reference”, “Transaction Successful”, “DuitNow”, “RM”), deteksi elemen UI perbankan umum.

- Layer 2 (fallback bila layer 1 ambigu): image classification model ringan.

B. Bank/Provider Identification (multi-class)

- Rule-based dulu: logo/warna dominan, keyword unik per bank (“Maybank2u”, “CIMB Clicks”, “RHB Now”, format nomor referensi khas per bank), font/layout signature untuk screenshot app.

- Jika tidak teridentifikasi → tandai bank_source = UNKNOWN, tetap lanjut OCR generic, confidence otomatis diturunkan, dan field extraction pakai template generic (bukan gagal total).

Prinsip: rule-based classification dulu (murah, cepat, explainable), model ML hanya untuk kasus yang tidak tertangani rule — bukan sebaliknya.

## 10. Data Extraction

Field target minimum: sender_name, bank_name, amount, reference_number, transaction_datetime, transaction_type (opsional: recipient_account).

Strategi ekstraksi bertingkat: 1. Template matching per bank — untuk bank/app yang formatnya sudah dikenal (mayoritas volume), gunakan regex/positional rule spesifik (misal: OCR provider mengembalikan bounding box, kita tahu “Amount” biasanya di baris ke-N pada layout Maybank2u screenshot). 2. Generic key-value extraction — untuk layout tak dikenal, cari label umum (“Amount”, “Jumlah”, “Reference No”, “Rujukan”) lalu ambil value di sebelah/bawahnya. 3. Cross-validation dengan data bot — bandingkan amount hasil OCR dengan expected_amount yang customer input di bot; bila cocok dalam toleransi kecil, naikkan confidence; bila jauh berbeda, turunkan confidence dan wajib review meskipun OCR provider percaya diri.

Field extraction tidak boleh dianggap “gagal total” kalau satu field kosong — desain harus partial-extraction friendly: field yang berhasil tetap disimpan, field yang gagal ditandai null + alasan (NOT_FOUND, LOW_CONFIDENCE, AMBIGUOUS).

## 11. Teller String Generation (Deterministic, Bukan LLM)

### 11.1 Definisi Field Eksplisit

String contoh: KJG/MOHD IKHWAN BIN MOBIN/IKMO NIAGA/COMPANY/RHB/RM708.50/1055889/CHK

Jangan menebak mapping ini sebagai final. Sistem harus punya format spec yang eksplisit dan versioned (disimpan sebagai config, bukan hardcoded), dikonfirmasi bersama tim finance/teller aktual sebelum implementasi:

| Posisi | Nama Field (usulan) | Wajib? | Sumber | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | branch_code | Ya | Konfigurasi cabang/agent | Kode internal, bukan dari receipt |
| 2 | sender_name | Ya | OCR/bot | Nama pengirim di receipt |
| 3 | entity_name | Kondisional | OCR/bot | Nama bisnis/entitas terkait — perlu konfirmasi makna sebenarnya dengan finance |
| 4 | entity_type | Ya | Konfigurasi/bot | INDIVIDUAL / COMPANY |
| 5 | bank_code | Ya | OCR + lookup table | Kode bank standar (RHB, MBB, CIMB, dst) |
| 6 | amount | Ya | OCR/bot | Format RM<amount 2 desimal> |
| 7 | reference_number | Kondisional | OCR | Boleh kosong bila bank tidak menyediakan |
| 8 | status_code | Ya | Sistem | Kode status internal (mis. CHK = checked/verified) — perlu konfirmasi arti pasti dari tim finance |

⚠️ Field 3 dan 8 di atas asumsinya belum pasti (lihat Bagian 24/Assumptions) — harus dikonfirmasi sebelum formatter di-hardcode.

### 11.2 Formatter — Deterministic, Bukan Generative

TELLER_FORMAT_SPEC = [
    "branch_code", "sender_name", "entity_name",
    "entity_type", "bank_code", "amount_formatted",
    "reference_number", "status_code",
]

def generate_teller_string(fields: dict, spec=TELLER_FORMAT_SPEC) -> str:
    parts = []
    for field_name in spec:
        value = fields.get(field_name)
        value = sanitize_field(value, field_name)   # lihat 11.3
        parts.append(value if value not in (None, "") else "-")
    return "/".join(parts)

Ini murni string templating dari structured data, tidak ada LLM/free-form generation yang terlibat — hasilnya harus 100% reproducible dari input yang sama.

### 11.3 Handling Separator “/” pada Nama

Karena delimiter string adalah /, nama yang mengandung / (misal “AHMAD/BIN ALI” hasil OCR salah parse, atau nama usaha “AB/CD Enterprise”) akan merusak struktur field. Strategi:

- Saat parsing hasil OCR, jangan biarkan mentah — sanitasi nama dengan mengganti / menjadi - atau spasi, DAN catat bahwa sanitasi terjadi (sanitization_applied: true) di record OCR untuk transparansi.

- Field yang mengandung karakter delimiter setelah sanitasi tetap dicek ulang — bila confidence OCR untuk field itu juga rendah, otomatis masuk OCR_REVIEW.

- Simpan nilai asli (pre-sanitasi) di ocr_results (raw), dan nilai sanitized di transactions (untuk generate string) — jangan overwrite data asli.

### 11.4 Field Kosong

- Field wajib (sender_name, amount, bank_code) kosong → transaksi otomatis masuk OCR_REVIEW, tidak digenerate stringnya sampai diisi manual.

- Field kondisional (reference_number) kosong → tetap generate string dengan placeholder -, tapi ini menurunkan level matching yang bisa dicapai (lihat Bagian 15 — tanpa reference, matching turun ke Level 3/4).

### 11.5 Format Bank Berbeda-beda

Gunakan bank code lookup table (bank_format_configs) yang memetakan berbagai variasi nama bank hasil OCR (“RHB Bank Berhad”, “RHB BANK”, “rhb”) ke kode kanonik (RHB). Table ini juga menyimpan template ekstraksi spesifik per bank untuk Bagian 10. Table harus mudah ditambah (data-driven, bukan hardcoded if-else) karena bank/provider baru akan terus muncul (DuitNow QR, e-wallet, dst).

## 12. Database Schema (ERD-level)

customers                bot_transactions              receipts
----------                ----------------              --------
id (PK)                   id (PK)                       id (PK)
phone_number (unique)     transaction_code (unique)     bot_transaction_id (FK)
full_name                 customer_id (FK)              file_path (object storage key)
kyc_status                sender_name                   file_hash (SHA256)
created_at                sender_phone                  uploaded_at
                          recipient_name                status
                          recipient_bank                (ENUM: PENDING, PROCESSING,
                          recipient_account                    CLASSIFIED, OCR_DONE)
                          destination_country
                          purpose
                          exchange_rate
                          amount_sent
                          expected_amount_received
                          status (state machine, Bag.12)
                          created_at / updated_at

ocr_results                                  bank_transactions
------------                                 ------------------
id (PK)                                      id (PK)
receipt_id (FK)                              bank_file_batch_id (FK)
raw_text (text/JSON blob)                    transaction_date
provider (Azure/Google/AWS/self-hosted)      transaction_type (raw dari bank)
classification_result (is_receipt, bank)     amount_minor_units
classification_confidence                    raw_name
extracted_fields (JSONB):                    account_or_ref
  { sender_name, amount, reference,          description
    bank, datetime, ... }                    bank_reference (unique per bank ideally)
field_confidences (JSONB, per-field)         source_bank
overall_confidence                           normalized_name
sanitization_applied (bool)                  normalized_amount
created_at                                   dedup_hash (unique constraint)
                                              created_at

bank_file_batches                            reconciliations
------------------                           ----------------
id (PK)                                      id (PK)
file_name                                    bot_transaction_id (FK, nullable)
file_hash (SHA256, unique)                   bank_transaction_id (FK, nullable)
source_bank                                  match_level (1-5)
detected_at                                  match_score (0-100)
processed_at                                 match_status
status (RECEIVED/PROCESSING/PROCESSED/         (AUTO_MATCH/REVIEW/UNMATCHED/REJECTED)
        QUARANTINED/ERROR)                   matched_by (SYSTEM / finance_user_id)
row_count                                    matched_at
                                              review_notes
                                              created_at / updated_at

finance_users                                audit_logs                  processing_jobs
--------------                               -----------                 ----------------
id (PK)                                      id (PK)                     id (PK)
name                                         entity_type                 job_type
email / azure_ad_object_id                   entity_id                   (OCR/PARSE_XLSX/MATCH/NOTIFY)
role (REVIEWER/ADMIN/AUDITOR)                action                      status
active                                       actor (system/user_id)      target_ref (transaction_code/file)
created_at                                   before_state (JSONB)        started_at / finished_at
                                              after_state (JSONB)         error_message
                                              timestamp                  retry_count
                                              ip/source

Catatan desain:

- amount_minor_units (integer, sen) dipakai untuk semua kalkulasi/matching — hindari floating point untuk uang.

- dedup_hash pada bank_transactions = hash dari (bank, date, amount, reference, raw_name) untuk mencegah baris duplikat masuk dua kali walau file diproses ulang.

- audit_logs bersifat append-only, tidak pernah di-update/delete — kalau perlu koreksi, buat entry baru yang mereferensikan entry lama.

- Relasi bot_transactions ke bank_transactions melalui reconciliations sengaja many-to-many capable (satu bot transaction bisa punya banyak kandidat match, dan Bagian 15 menjelaskan kasus 1 bank txn ↔ banyak bot txn atau sebaliknya).

## 13. Bank XLSX Processing Pipeline

[File masuk folder] -> [Hash & Readiness Check] -> [Register di bank_file_batches]
-> [Detect Bank Format] -> [Parse dengan Template Kolom sesuai Bank]
-> [Normalize] -> [Dedup Check per Row] -> [Insert ke bank_transactions]
-> [Trigger Matching Job] -> [Move file ke 03_PROCESSED / 04_EXCEPTION]

Deteksi format bank: karena tiap bank punya nama kolom & urutan berbeda, gunakan column mapping config per bank (disimpan di bank_format_configs, bukan hardcoded), contoh:

{
  "bank": "RHB",
  "sheet_name": "Sheet1",
  "header_row": 1,
  "column_map": {
    "Date": "transaction_date",
    "Transaction Type": "transaction_type",
    "Amount": "amount_raw",
    "Name": "raw_name",
    "Description": "description",
    "Reference": "bank_reference"
  }
}

Bila file datang dengan header yang tidak cocok satupun template → masuk 04_EXCEPTION/UNMATCHED_FORMAT, alert ke tim, bukan gagal diam-diam.

Normalisasi wajib:

- Amount: hilangkan “RM”, koma ribuan, konversi ke integer minor units.

- Nama: uppercase, trim spasi ganda, standarkan varian gelar (BIN/BINTI/B/BT/A/L/A/P — lihat Bagian 15.2).

- Tanggal: parse ke ISO 8601, simpan timezone Malaysia (UTC+8) eksplisit.

- Transaction type: map ke kategori internal (QR_PAYMENT, INSTANT_TRANSFER, INTERBANK, dst) dari raw label bank (“DUITNOW QR POS CR”, “RPP INWARD INST TRF”).

## 14. Folder Automation

Struktur folder yang diajukan sudah punya fondasi yang baik (staging → processing → processed → exception → archive). Penyempurnaan yang direkomendasikan:

Finance/
├── 01_INCOMING_BANK/
│   ├── _staging/              <- file ditulis ke sini dulu, baru di-rename atomik
│   ├── MAYBANK/
│   ├── RHB/
│   └── CIMB/
├── 02_PROCESSING/              <- file dipindah ke sini saat job mulai (lock state)
├── 03_PROCESSED/
│   └── YYYY-MM/
├── 04_EXCEPTION/
│   ├── REVIEW/
│   ├── UNMATCHED/
│   ├── UNMATCHED_FORMAT/       <- format kolom tidak dikenali
│   └── CORRUPTED/
├── 05_ARCHIVE/
│   └── YYYY/
└── _manifest/                  <- catatan hash file yang sudah diproses (idempotency ledger)

Penanganan masalah spesifik:

| Masalah | Solusi |
| --- | --- |
| File masih proses download (partial) | Jangan proses langsung — cek: (a) file size stabil selama N detik berturut-turut (poll 2x dengan jeda 5-10 detik), (b) file bisa dibuka penuh oleh openpyxl tanpa exception, (c) idealnya finance upload ke _staging lalu sistem yang atomic-rename ke folder utama setelah write selesai |
| Duplicate upload (file sama diupload ulang) | Hash SHA256 seluruh file dicatat di _manifest/bank_file_batches.file_hash (unique constraint) — file dengan hash sama diabaikan/diarsipkan tanpa diproses ulang |
| Corrupted file | Try-catch saat parse; gagal → pindah ke CORRUPTED, alert, jangan retry otomatis tanpa batas |
| Partial file (baris terpotong) | Validasi row count minimum & struktur kolom lengkap sebelum commit ke DB; bila gagal validasi struktural → UNMATCHED_FORMAT |
| File diproses dua kali (race condition) | Row-level dedup via dedup_hash (unique constraint di DB) — walau file diproses ulang, insert kedua akan gagal/di-skip karena constraint |
| Nama file bank berubah-ubah | Jangan bergantung pada nama file untuk logic — deteksi bank dari isi header kolom, bukan filename. Filename hanya untuk audit trail |
| Multiple format bank | Column mapping config per bank (Bagian 13), fallback ke manual config kalau bank baru |
| File simultan (beberapa file masuk bersamaan) | Job queue dengan worker pool; setiap file diproses sebagai job independen dengan lock per-file (bukan lock global folder) |
| Retry | Job punya retry_count dengan exponential backoff, max retry (mis. 3x), setelah itu ke exception queue untuk manual intervention |
| Idempotency | Kombinasi: (1) file-level hash check, (2) row-level dedup_hash, (3) job harus idempotent — memproses file yang sama dua kali menghasilkan state akhir yang sama, bukan data ganda |

## 15. Matching Algorithm (Hierarchical, Deterministic)

### 15.1 Normalisasi Sebelum Matching

Wajib sebelum masuk scoring:

- Amount → integer minor units (sen), bukan float.

- Nama → uppercase, trim, hapus tanda baca ganda, standarkan token budaya Malaysia: BIN, BINTI, B., BT, A/L (Anak Lelaki), A/P (Anak Perempuan) — jangan hilangkan token ini, karena signifikan untuk identitas, tapi standarkan variasi penulisannya (BIN/Bin/B/ → token kanonik yang sama) sebelum fuzzy compare.

- Bank → kode kanonik via lookup table (Bagian 11.5).

- Timestamp → UTC+8 eksplisit, window toleransi berbeda per jenis transaksi (QR/DuitNow biasanya near-instant; RPP/interbank bisa delay beberapa jam hingga T+1).

### 15.2 Level Matching

LEVEL 1 — Exact Reference Match
  bank_transaction.bank_reference == bot_transaction.reference_number (jika ada)
  -> confidence tertinggi, langsung kandidat auto-match

LEVEL 2 — Reference + Amount
  Reference cocok TAPI perlu dikonfirmasi amount juga cocok (reference sendiri kadang re-used bank)

LEVEL 3 — Amount + Name + Bank + Time Window
  Dipakai ketika reference tidak tersedia (banyak kasus riil di Malaysia, tidak semua
  bank/channel expose reference number yang match dengan sisi customer)

LEVEL 4 — Fuzzy Name + Amount (toleransi bank/waktu diperlonggar)
  Untuk kasus nama sedikit berbeda ejaan atau bank tidak teridentifikasi jelas

LEVEL 5 — Manual Finance Review
  Tidak ada kombinasi di atas yang mencapai threshold -> exception queue

### 15.3 Evaluasi Scoring yang Diajukan User

Skema awal (Reference 40, Amount 30, Name 20, Bank 5, Timestamp 5 = 100) cukup masuk akal sebagai starting point, tapi ada beberapa catatan penting:

- Reference tidak selalu tersedia (terutama untuk QR/DuitNow) — bila field ini null, jangan beri skor 0 begitu saja untuk semua transaksi tanpa reference (ini akan mendiskriminasi channel tertentu secara sistematis). Solusi: skema bobot dinamis per tipe transaksi — gunakan profil bobot berbeda untuk transaksi yang punya reference vs yang tidak (redistribusikan bobot reference ke amount+name+time saat reference tidak tersedia), contoh:

| Field | Bobot (ada reference) | Bobot (tanpa reference) |
| --- | --- | --- |
| Reference exact match | 40 | 0 (N/A) |
| Amount match (exact, minor units) | 25 | 40 |
| Name similarity (fuzzy) | 20 | 35 |
| Bank match | 10 | 15 |
| Timestamp proximity | 5 | 10 |

- Amount match sebaiknya tidak biner — beri skor penuh untuk exact match, skor parsial menurun untuk amount dalam toleransi kecil (misal ±RM0.01 karena rounding), skor 0 di luar toleransi wajar.

- Name similarity pakai RapidFuzz (token_sort_ratio atau WRatio) — lebih cepat dari python-Levenshtein murni dan lebih toleran terhadap urutan token berbeda (umum terjadi karena OCR/urutan nama).

- Threshold kalibrasi: jangan pakai 90/70 sebagai angka final. Kumpulkan sampel historis (minimal beberapa ratus transaksi yang sudah diverifikasi manual oleh finance), hitung skor otomatis untuk semua, lalu plot distribusi skor terhadap label benar/salah (precision-recall curve) untuk menentukan threshold yang meminimalkan false auto-match (lebih berbahaya secara finansial) sambil menjaga tingkat review tetap manageable oleh 3 staf finance.

- Threshold auto-match harus konservatif di awal (lebih baik terlalu banyak masuk review daripada auto-match salah), lalu diturunkan bertahap seiring data historis membuktikan akurasi.

### 15.4 Kasus Khusus

| Kasus | Penanganan |
| --- | --- |
| Many-to-one (banyak bot transaction ke satu bank transaction) | Bisa terjadi jika beberapa customer transfer nominal sama ke rekening perusahaan dalam window waktu dekat — sistem harus munculkan semua kandidat yang qualify, bukan auto-pilih satu; jika lebih dari 1 kandidat sama kuat → otomatis ke REVIEW (jangan auto-match dengan ambiguitas) |
| One-to-many (partial payment, transaksi dicicil) | Group bank_transactions dalam window waktu yang sama sender/reference, jumlahkan, cocokkan agregat terhadap expected amount |
| Overpayment | Match tetap terjadi tapi status ditandai MATCHED_OVERPAID dengan selisih dicatat untuk finance tindak lanjut (refund/kredit) |
| Underpayment | MATCHED_UNDERPAID, ke review untuk keputusan (tolak/terima/minta tambahan) |
| Same amount, multiple customers | Level 3/4 wajib melibatkan name+time, bukan amount saja — inilah alasan amount-only match tidak boleh dianggap cukup |
| Missing reference | Turun ke Level 3/4 otomatis (lihat 15.3) |
| Name mismatch (typo/ejaan beda) | Fuzzy match dengan threshold similarity (misal RapidFuzz score >85 masih dianggap match kuat jika field lain juga cocok) |
| Transaksi delay dari bank | Matching job re-run terhadap unmatched queue secara periodik (bukan cuma sekali saat file masuk) — window pencarian bank_transactions diperluas untuk bot_transactions yang statusnya masih PENDING_BANK |
| Customer kirim banyak receipt untuk 1 transaksi | Simpan semua receipt (relasi 1 bot_transaction : N receipts), tapi hanya 1 yang dipakai untuk matching (yang confidence tertinggi/terbaru), sisanya diarsipkan sebagai bukti tambahan |
| Duplicate receipt (dikirim 2x) | Hash image (perceptual hash, bukan cuma exact file hash karena screenshot bisa beda kompresi) untuk deteksi duplikat visual |
| Reversed/refund | Bank transaction dengan sign negatif atau transaction_type mengandung “REVERSAL”/“REFUND” → tidak dimasukkan matching normal, ditandai kategori khusus dan mempengaruhi status transaksi terkait jika match sebelumnya ada |

## 16. Matching Score — Kalibrasi

Rekomendasi proses kalibrasi: 1. Kumpulkan minimal 300–500 transaksi historis dengan hasil verifikasi manual (ground truth) sebagai baseline. 2. Jalankan algoritma scoring terhadap data ini secara offline (backtesting). 3. Hitung distribusi skor untuk kelas “benar-benar match” vs “bukan match” — cari titik potong yang memisahkan dengan false-positive serendah mungkin. 4. Tetapkan threshold awal konservatif (mis. auto-match hanya di atas 92, bukan 90) untuk fase awal produksi. 5. Lakukan audit sampling — ambil sampel acak 5% dari transaksi yang AUTO_MATCH setiap minggu untuk dicek manual, guna mendeteksi model drift atau pola bank baru yang menurunkan akurasi. 6. Review & sesuaikan bobot/threshold secara berkala (bulanan di awal), didokumentasikan sebagai versioned config (matching_config_v1, v2, dst) — jangan diubah diam-diam tanpa versioning karena mempengaruhi auditability.

## 17. Exception Handling

Kategori exception di reconciliations.match_status:

| Status | Arti | Aksi Finance |
| --- | --- | --- |
| REVIEW | Skor di zona abu-abu (bukan auto-match, bukan jelas tidak match) | Cek manual, approve/reject |
| MULTIPLE_CANDIDATES | Lebih dari satu bank_transaction memenuhi threshold | Pilih kandidat yang benar |
| UNMATCHED | Tidak ada kandidat sama sekali dalam window waktu | Cari manual atau tandai belum masuk/gagal |
| AMOUNT_MISMATCH | Match kandidat kuat tapi amount beda (over/underpayment) | Putuskan tindak lanjut |
| FORMAT_ERROR | Data bank/OCR tidak bisa diproses otomatis | Eskalasi ke tim teknis jika berulang |

Queue management:

- Prioritaskan berdasarkan usia transaksi (aging) — transaksi yang menunggu lebih lama naik prioritas, supaya tidak ada yang “terlupakan” seperti risiko di sistem manual sekarang.

- Pertahankan konsep 3 staf finance bergiliran, tapi ganti dari “baca semua WA” menjadi assignment otomatis (round robin atau volume-based) atas queue exception saja — jauh lebih sedikit item yang perlu ditangani per hari dibanding total transaksi.

- SLA per kategori (contoh awal, untuk didiskusikan dengan finance): REVIEW diproses maks 4 jam kerja, UNMATCHED di-follow up dalam 24 jam.

## 18. Finance Workflow (TO-BE)

- Finance login ke dashboard/tool internal (atau, untuk MVP paling sederhana, cukup query view di reporting tool/Excel yang auto-refresh dari DB) → melihat hanya queue exception, bukan seluruh daftar transaksi.

- Setiap keputusan (approve/reject/pilih kandidat) wajib direkam sebagai data (matched_by, matched_at, review_notes), bukan cuma warna sel — ini menggantikan mekanisme pink secara fungsional sambil tetap mempertahankan warna sebagai indikator visual di UI (bukan sumber data).

- Spreadsheet operasional tetap bisa di-generate (Bagian 19) untuk keperluan finance yang familiar dengan Excel, tapi sifatnya read-only snapshot/export, bukan tempat edit data utama.

## 19. WhatsApp/Notification Architecture

### Perbandingan 3 Opsi

| Aspek | A. WA text+image ke channel | B. Excel reconciliation file | C. Database sebagai SoT, Excel/WA hanya output |
| --- | --- | --- | --- |
| Kecepatan implementasi | Cepat | Sedang | Lebih lama di awal |
| Auditability | Rendah (chat tidak terstruktur) | Sedang | Tinggi |
| Scalability | Rendah (WA group tidak scalable untuk volume tinggi) | Sedang | Tinggi |
| Familiar bagi finance | Tinggi | Tinggi | Perlu adaptasi awal |
| Risiko | Data tersebar, hilang histori | Excel bisa diedit manual → inkonsisten | Butuh effort awal lebih besar |

Rekomendasi: Opsi C sebagai fondasi jangka menengah–panjang, dengan A dan B tetap dipertahankan sebagai lapisan output/notifikasi, bukan dihapus. Untuk MVP, boleh mulai dari kombinasi B+C sederhana (DB sudah jadi source of truth sejak awal, tapi UI review masih berbasis Excel export/refresh) sambil dashboard native dibangun bertahap di Phase 2.

### Keterbatasan WhatsApp Group untuk Automation

- WhatsApp Business Platform (API resmi) dirancang untuk komunikasi bisnis-ke-customer (1:1 atau broadcast dengan template message yang harus disetujui Meta), bukan untuk mem-posting ke grup WhatsApp personal/internal yang sudah ada. Tidak ada official API untuk “join dan post ke grup WA arbitrary”.

- Solusi yang menggunakan library tidak resmi (web scraping WhatsApp Web dsb.) melanggar ToS WhatsApp dan berisiko akun diblokir — tidak direkomendasikan untuk sistem finansial produksi.

- Alternatif yang aman:

  - Microsoft Teams (karena perusahaan sudah di ekosistem Microsoft) — webhook/Adaptive Card ke channel finance, native security (Conditional Access, audit log Microsoft 365), jauh lebih robust untuk notifikasi internal.

  - Email — paling universal, mudah diaudit, tapi kurang real-time/interaktif dibanding Teams.

  - WhatsApp Business API tetap dipakai, tapi untuk notifikasi individual ke masing-masing finance staff (bukan grup) via template message resmi, atau tetap dipakai penuh untuk sisi customer-facing bot (ini penggunaan yang sesuai desain WA Business API).

Rekomendasi realistis: pertahankan WhatsApp untuk customer bot (cocok dengan API resminya), tapi migrasi notifikasi internal finance ke Microsoft Teams — ini lebih sesuai dengan lingkungan keamanan Microsoft yang ketat dan tetap terasa familiar (chat-based) bagi tim finance.

## 20. Microsoft/Excel Integration Options

| Opsi | Deskripsi | Kapan Cocok | Kelemahan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Local/network secure folder | File watcher baca folder network share dengan service account terbatas | Security team tidak mengizinkan aplikasi eksternal terhubung ke M365 tenant; butuh solusi cepat & terkontrol penuh | Butuh maintenance folder permission manual, tidak native cloud-integrated |
| 2. SharePoint/OneDrive + Microsoft Graph API | Backend pakai app registration Azure AD, akses terbatas (scoped) ke 1 folder/site via Graph API | Perusahaan mengizinkan app registration dengan permission scoped, ingin native MS security (Conditional Access, DLP) | Butuh approval security/IT admin utk app registration; kompleksitas OAuth |
| 3. Power Automate → processing service | Power Automate flow deteksi file baru di SharePoint, panggil webhook ke backend service | Tim ingin sebagian besar orkestrasi “low-code” dan governance ada di tangan IT/Power Platform admin | Vendor lock-in ke Power Platform, debugging lebih terbatas dibanding kode custom, biaya lisensi Power Automate premium untuk HTTP action |
| 4. UiPath/RPA | Robot mensimulasikan proses (termasuk berpotensi download otomatis dari portal bank jika secara kontrak/ToS diizinkan), trigger folder | Jika ada kebutuhan interaksi UI yang benar-benar tidak bisa diakses via API sama sekali | Biaya lisensi tinggi, rapuh terhadap perubahan UI portal bank, overkill untuk sekadar file watching |
| 5. Internal/on-prem server | File watcher + processing service + DB semua on-prem, tanpa dependency cloud MS | Kebijakan data residency ketat, tidak boleh data finansial keluar on-prem/negara | Effort infra sendiri (HA, backup, patching) ditanggung internal |

Rekomendasi bertahap:

- MVP: Opsi 1 (folder aman on-prem/network share) — paling cepat diimplementasi tanpa menunggu approval app registration Azure AD, cocok untuk membuktikan value pipeline dulu.

- Medium term: migrasi ke Opsi 2 (SharePoint + Graph API dengan scoped permission, hanya akses folder tertentu, bukan seluruh tenant) — begitu security team menyetujui app registration dengan prinsip least privilege.

- Jika Microsoft integration tidak disetujui sama sekali: Opsi 5 (on-prem penuh) sebagai fallback permanen — finance tetap manual save file ke network share yang di-mount ke server internal, tanpa API cloud sama sekali.

- Opsi 3 & 4 hanya dipertimbangkan bila ada driver bisnis spesifik (mis. tim IT sudah punya lisensi Power Platform/UiPath enterprise dan preferensi governance low-code), bukan pilihan default.

## 21. Security Architecture

Authentication & Authorization

- SSO via Azure AD/Entra ID untuk semua user internal (finance, admin) yang mengakses dashboard — tidak ada local username/password terpisah.

- Service-to-service (backend ke DB, backend ke OCR provider, backend ke Graph API) menggunakan Managed Identity (jika deploy di Azure) atau service principal + client secret disimpan di secrets vault (Azure Key Vault / HashiCorp Vault) — tidak pernah hardcoded di kode/config file.

- RBAC minimal:

| Role | Akses |
| --- | --- |
| TELLER | Submit data, tidak bisa lihat data finance lain |
| FINANCE_REVIEWER | Lihat & putuskan queue exception, tidak bisa ubah matching config |
| FINANCE_ADMIN | Semua akses reviewer + ubah threshold/config matching |
| AUDITOR | Read-only ke semua data + audit log, tidak bisa ubah apapun |
| SYSTEM_SERVICE | Service account backend, scoped hanya ke resource yang dibutuhkan (DB, storage, folder tertentu) |

Encryption

- TLS di semua komunikasi (API, DB connection, webhook).

- Encryption at rest untuk DB dan object storage (native dari provider cloud atau disk encryption bila on-prem).

- Pertimbangkan column-level encryption/tokenization untuk field sangat sensitif (nomor rekening penuh, nomor telepon) — hanya di-decrypt oleh service yang benar-benar butuh.

Network Security

- Backend & file watcher tidak boleh punya exposure publik langsung — akses via VPN/private network/private endpoint.

- Firewall rules eksplisit per service (least privilege network access, bukan flat network).

Audit Trail

- audit_logs append-only, idealnya write-once storage (WORM) atau minimal DB permission yang mencegah UPDATE/DELETE dari role aplikasi biasa.

- Setiap perubahan status transaksi, setiap keputusan finance, setiap akses ke receipt image sensitif harus tercatat (siapa, kapan, dari IP mana).

Data Retention & PII

- Tentukan retention policy eksplisit (berapa lama receipt image & data bank disimpan) sesuai kebijakan internal dan regulasi Malaysia terkait (PDPA, ketentuan BNM untuk penyedia jasa pembayaran) — ini perlu dikonsultasikan dengan tim legal/compliance internal, dokumen ini tidak memberikan nasihat hukum.

- Masking nomor rekening di log aplikasi (tampilkan hanya beberapa digit terakhir).

- Akses ke receipt image asli dibatasi role tertentu, dengan audit log setiap kali dibuka.

## 22. Technology Stack

| Kategori | Rekomendasi | Alasan | Alternatif & Kapan Dipakai |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend framework | Python + FastAPI | Async native, cocok untuk I/O-bound (OCR calls, DB, file), ekosistem library data/matching kuat (pandas, RapidFuzz) | Node.js/NestJS bila tim lebih kuat di JS/TS; Java/Spring bila perusahaan sudah standar enterprise Java |
| Database | PostgreSQL | Open-source, robust untuk transactional + JSONB untuk field fleksibel (OCR result), murah, mature tooling | SQL Server bila tim IT sudah 100% Microsoft stack & butuh integrasi native Active Directory yang lebih mudah; Dataverse hanya jika seluruh solusi memang dibangun di atas Power Platform (bukan kasus ini) |
| OCR | Azure AI Document Intelligence (jika perusahaan sudah pakai Azure/M365) atau Google Document AI | Akurasi tinggi untuk dokumen semi-terstruktur, custom model bisa dilatih untuk layout receipt lokal | AWS Textract bila infra utama di AWS; self-hosted (PaddleOCR/Tesseract + custom parser) bila data tidak boleh keluar (data residency ketat) — trade-off: akurasi lebih rendah, effort maintenance model lebih besar |
| Automation/file watcher | Python service (watchdog) atau scheduled worker | Kontrol penuh, mudah diintegrasikan dengan pipeline Python lain, murah | Power Automate bila governance/low-code jadi prioritas IT; UiPath hanya bila butuh RPA UI-level sungguhan |
| File storage (receipt/raw file) | S3-compatible object storage (MinIO on-prem, atau Azure Blob Storage jika cloud diizinkan) | Murah, scalable, standar industri untuk file besar | SharePoint/OneDrive bila file XLSX memang harus tetap “hidup” di ekosistem Office untuk kolaborasi finance |
| Messaging internal | Microsoft Teams | Native ke ekosistem MS, audit & security lebih kuat dari WA group | Email sebagai fallback paling universal |
| Messaging customer | WhatsApp Business API (via BSP resmi, mis. Twilio/360dialog/Meta langsung) | Sudah jadi channel utama customer, sesuai use-case resmi WA Business Platform | - |
| Matching | Deterministic rule engine + RapidFuzz | Explainable, auditable, sesuai prinsip “no ML untuk keputusan finansial tanpa human-in-loop” | ML/ranking model hanya dipertimbangkan Phase 3 sebagai assist untuk memprioritaskan queue review, bukan pengganti keputusan |
| Job queue/worker | Celery + Redis atau RQ | Standar Python untuk async job processing (OCR, matching, file parsing) | Azure Service Bus/AWS SQS bila sudah commit ke satu cloud provider |
| Monitoring | Prometheus + Grafana (metrics), structured logging → ELK/Loki | Open-source, fleksibel | Azure Monitor/App Insights bila full di ekosistem Azure |
| Deployment | Docker container, orkestrasi mulai dari Docker Compose (MVP) → Kubernetes (scale) | Portabilitas, konsistensi environment | Windows Server + IIS bila constraint IT internal mengharuskan Windows-only untuk on-prem |

## 23. API Design (Ringkas)

POST /api/v1/transactions                # Bot buat transaksi baru
GET  /api/v1/transactions/{code}         # Lihat detail + status

POST /api/v1/receipts                    # Upload receipt (multipart), trigger OCR job
GET  /api/v1/receipts/{id}/ocr-result    # Lihat hasil OCR + confidence

POST /api/v1/bank-files/webhook          # (opsional) trigger manual re-scan folder
GET  /api/v1/bank-files/{batch_id}       # Status batch parsing

GET  /api/v1/reconciliations?status=REVIEW      # Queue exception untuk finance
POST /api/v1/reconciliations/{id}/decision      # Finance submit keputusan

GET  /api/v1/reports/daily-summary.xlsx  # Export laporan
GET  /api/v1/audit-logs?entity_id=...    # Query audit trail

Contoh response GET /transactions/{code}:

{
  "transaction_code": "MIR-20260908-00123",
  "status": "FINANCE_REVIEW",
  "sender_name": "MOHD IKHWAN BIN MOBIN",
  "amount_sent_myr": 708.50,
  "receipt": { "id": "r_001", "ocr_confidence": 0.72 },
  "reconciliation": {
    "match_score": 78,
    "match_level": 3,
    "matched_bank_reference": null
  }
}

## 24. Folder Structure (Project & Ops)

Ops folder — lihat Bagian 14.

Codebase (backend repo) — usulan struktur:

/app
  /api            # FastAPI routers
  /ocr            # classifier, extractor, confidence scoring
  /formatter      # teller string generator (deterministic)
  /bank_ingest    # file watcher, parser, normalizer
  /matching       # scoring engine, rules per level
  /notifications  # adapter WA/Teams/email
  /models         # SQLAlchemy models
  /config         # bank_format_configs, matching_config (versioned)
/workers          # Celery tasks
/tests
  /unit
  /integration
  /fixtures       # sample XLSX, sample receipts (anonymized)

## 25. Deployment Architecture

- MVP: Docker Compose, single VM (on-prem atau cloud VM sesuai kebijakan data residency) — backend, worker, PostgreSQL, Redis dalam satu host atau beberapa VM kecil.

- Medium term: pisahkan worker (OCR/matching) dari API backend agar bisa scale independen; DB managed service (Azure Database for PostgreSQL / on-prem HA cluster).

- Long term: Kubernetes (AKS bila di Azure, atau on-prem k8s) untuk auto-scaling worker OCR/matching sesuai beban.

- Hybrid rekomendasi untuk perusahaan dengan security ketat: file watcher & folder akses tetap on-prem/dalam VPC internal (dekat dengan sumber file finance), sementara OCR API call ke cloud provider (bila diizinkan) melalui private network/VPN, bukan public internet langsung.

## 26. Development Setup

- Clone repo, siapkan .env.example (tanpa credential asli) untuk local dev.

- docker-compose up — jalankan PostgreSQL, Redis, backend, worker lokal.

- Siapkan sample data anonim: beberapa XLSX contoh dari tiap bank (data dummy, bukan data nasabah asli), beberapa contoh receipt image (dummy/blur nama asli).

- Jalankan migrasi DB (Alembic).

- Konfigurasi OCR provider — gunakan sandbox/free-tier key untuk dev, bukan production key.

- Jalankan file watcher mengarah ke folder lokal ./sample_data/incoming_bank/.

- Uji end-to-end secara manual: taruh 1 file XLSX dummy → cek DB terisi → uji submit 1 bot transaction dummy → cek matching engine menghasilkan hasil yang diharapkan.

## 27. Testing Strategy

| Jenis | Fokus |
| --- | --- |
| Unit test | Formatter deterministik (Bagian 11), normalisasi nama/amount, scoring function per level |
| Integration test | Pipeline OCR end-to-end dengan mock provider, pipeline parsing XLSX dengan file sample per bank |
| OCR evaluation | Set label manual (ground truth) untuk mengukur field-level accuracy per bank/provider — pisahkan metric per bank karena kualitas bisa berbeda jauh |
| Matching evaluation | Backtest terhadap data historis (Bagian 16), ukur precision/recall per level matching |
| False positive/negative analysis | Fokus khusus pada kasus auto-match yang salah (false positive) karena risiko finansial lebih tinggi dari false negative (yang “hanya” masuk review) |
| Duplicate testing | Upload file sama 2x, upload receipt sama 2x, pastikan tidak dobel diproses |
| Malformed XLSX testing | File kosong, header hilang, kolom tertukar urutan, file corrupt, file dengan sheet tambahan tak terduga |

## 28. Monitoring & Logging

- Job monitoring: queue depth (berapa job OCR/matching menunggu), job failure rate, average processing latency per tahap.

- Business metrics dashboard: auto-match rate harian, review queue size, unmatched aging.

- Alerting: file watcher down > X menit, OCR failure rate spike, unmatched rate spike tiba-tiba (indikasi ada bank format baru/berubah), job retry mencapai max tanpa resolusi.

- Structured logs (JSON) dengan transaction_code/batch_id sebagai correlation ID di setiap log line, supaya satu transaksi bisa ditelusuri lintas service.

## 29. Functional Requirements

| ID | Deskripsi | Prioritas | Acceptance Criteria | Dependency |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Sistem menerima receipt image dari customer via bot | Must | Upload berhasil tersimpan di object storage dengan record receipts | Bot integration |
| FR-002 | Sistem mengklasifikasi apakah image adalah payment receipt yang valid | Must | Image non-receipt ditandai NOT_A_RECEIPT, tidak diproses OCR lanjut | FR-001 |
| FR-003 | Sistem mengidentifikasi bank/provider sumber receipt (bila memungkinkan) | Should | Field bank_source terisi atau UNKNOWN secara eksplisit | FR-002 |
| FR-004 | Sistem melakukan OCR & ekstraksi field terstruktur | Must | Field sender_name, amount, reference (bila ada) tersimpan di ocr_results.extracted_fields | FR-002 |
| FR-005 | Sistem menghasilkan confidence score per field & overall | Must | field_confidences dan overall_confidence terisi numerik 0-1 | FR-004 |
| FR-006 | Transaksi dengan confidence rendah dirutekan ke antrian review manusia | Must | Status OCR_REVIEW muncul di queue finance/teller | FR-005 |
| FR-007 | Sistem menghasilkan teller string standar secara deterministic | Must | String yang dihasilkan identik untuk input structured data yang sama (reproducible) | FR-004 |
| FR-008 | Sistem mendeteksi file XLSX baru di folder yang ditentukan | Must | File baru terdeteksi dalam waktu ≤ 5 menit (MVP) tanpa intervensi manual | Folder automation |
| FR-009 | Sistem melakukan readiness check sebelum memproses file | Must | File yang masih ditulis/partial tidak diproses sampai stabil | FR-008 |
| FR-010 | Sistem mem-parsing & menormalisasi data bank sesuai format masing-masing bank | Must | Data masuk ke bank_transactions dengan field ternormalisasi | FR-009 |
| FR-011 | Sistem mendeteksi & mencegah duplicate file/row processing | Must | File/row dengan hash sama tidak menghasilkan data ganda | FR-010 |
| FR-012 | Sistem melakukan matching hierarchical antara bot transaction dan bank transaction | Must | Setiap bank transaction dan bot transaction dievaluasi minimal 1x oleh matching engine | FR-010, FR-007 |
| FR-013 | Sistem menghasilkan match score dan level match | Must | reconciliations.match_score dan match_level terisi | FR-012 |
| FR-014 | Transaksi dengan skor tinggi otomatis di-mark AUTO_VERIFIED | Must | Tidak ada intervensi finance untuk kasus ini, tercatat di audit log sebagai aktor SYSTEM | FR-013 |
| FR-015 | Transaksi dengan skor menengah/rendah masuk antrian finance review | Must | Muncul di GET /reconciliations?status=REVIEW atau UNMATCHED | FR-013 |
| FR-016 | Finance dapat memberikan keputusan final atas transaksi exception | Must | Keputusan tercatat dengan matched_by, matched_at, alasan | FR-015 |
| FR-017 | Sistem menghasilkan laporan/export XLSX untuk finance | Should | File XLSX ter-generate sesuai filter (harian/per status) | FR-013 |
| FR-018 | Sistem mengirim notifikasi ke channel finance (Teams/WA) untuk event tertentu | Should | Notifikasi terkirim untuk transaksi baru & exception baru | FR-015 |
| FR-019 | Sistem mencatat audit log untuk setiap perubahan status signifikan | Must | Setiap transisi status ada entry di audit_logs dengan before/after state | Semua di atas |
| FR-020 | Sistem menyediakan RBAC untuk akses finance/admin/auditor | Must | User tanpa role sesuai tidak bisa akses endpoint terkait | Security layer |

## 30. Non-Functional Requirements

| ID | Deskripsi |
| --- | --- |
| NFR-001 | Deteksi file bank baru ≤ 5 menit sejak file stabil di folder (MVP), target ≤ 1 menit di Phase 2 |
| NFR-002 | Matching engine memproses 1 batch transaksi bank (≤ 500 baris) dalam ≤ 2 menit |
| NFR-003 | Sistem tersedia (availability) minimal jam kerja finance (bisnis-critical), target uptime 99.5% Phase 2+ |
| NFR-004 | Semua data finansial di-backup harian, retention backup minimal 30 hari (disesuaikan kebijakan internal) |
| NFR-005 | Sistem dapat menangani kenaikan volume 10x tanpa perubahan arsitektur fundamental (lihat Bagian 32) |
| NFR-006 | UI/queue review finance dapat digunakan tanpa training ekstensif (mirip familiarity Excel) |
| NFR-007 | Semua secrets/credential dikelola via vault, tidak ada hardcoded credential di source code |

## 31. Edge Cases

| Edge Case | Penanganan |
| --- | --- |
| Receipt blur/tidak terbaca | Confidence rendah otomatis → OCR_REVIEW; minta customer kirim ulang bila field kritikal tidak terbaca sama sekali |
| Receipt terpotong (cropped) | Deteksi field wajib hilang → review; UI bot bisa proaktif minta foto ulang jika deteksi “kemungkinan terpotong” (mis. tidak ada elemen “amount”/“reference” sama sekali) |
| Bank tidak dikenal | bank_source = UNKNOWN, tetap diproses generic, confidence diturunkan |
| Dokumen salah diupload (bukan receipt) | Classifier tahap 1 menandai NOT_A_RECEIPT, bot minta upload ulang |
| Duplicate receipt (sama persis) | Perceptual hash gambar mendeteksi kemiripan tinggi → flag POSSIBLE_DUPLICATE, tidak otomatis reject tapi ditandai untuk cross-check |
| OCR salah baca amount/reference/nama | Cross-check dengan data bot (expected amount) menurunkan confidence bila tidak konsisten; validasi format (amount harus numerik valid) menangkap kesalahan OCR yang jelas |
| Bank statement duplikat/upload ulang | Hash file & dedup_hash row (Bagian 14, 13) |
| Statement tidak lengkap | Validasi row count/struktur sebelum commit; jika mencurigakan → exception |
| Transaksi muncul terlambat di bank | Re-run matching periodik terhadap unmatched queue (Bagian 15.4) |
| Transaksi tidak pernah muncul di bank | Setelah SLA/waktu tertentu, status UNMATCHED naik prioritas untuk investigasi finance (kemungkinan gagal transfer) |
| Same amount, banyak customer | Matching wajib pakai kombinasi field (Bagian 15.4), tidak boleh amount-only |
| Sender sama, banyak transaksi berdekatan | Butuh disambiguasi via reference/waktu presisi; bila ambigu → review, jangan auto-pilih |
| Ejaan nama beda (typo) | Fuzzy matching (RapidFuzz), threshold dikalibrasi |
| Variasi BIN/BINTI/B/A-L/A-P | Normalisasi token budaya sebelum fuzzy compare (Bagian 15.1) |
| Perbedaan tanda baca | Strip punctuation saat normalisasi nama |
| Format RM/MYR berbeda (RM708.50 vs 708.50 vs MYR 708.50) | Regex parsing amount yang toleran terhadap prefix currency, normalisasi ke satu representasi |
| Perbedaan desimal (708.5 vs 708.50) | Simpan sebagai integer minor units — masalah ini otomatis hilang setelah normalisasi |
| Multi-currency | MVP asumsi MYR-only untuk sisi bank Malaysia; bila ada multi-currency, field currency wajib eksplisit dan matching harus currency-aware |
| Transaksi reversed/refund | Dikategorikan khusus, tidak masuk matching normal (Bagian 15.4) |
| Partial/overpayment/underpayment | Ditangani eksplisit dengan status match khusus (Bagian 15.4) |
| Banyak pembayaran untuk 1 transaksi (cicilan) | Aggregate matching window (Bagian 15.4) |
| File bank berisi data lama (re-upload historis) | Dedup mencegah re-insert; sistem tetap boleh proses tapi hasilnya idempoten |
| File sama diupload 2x | Hash check (Bagian 14) |
| Finance mengedit output manual | Export dianggap snapshot, bukan sumber; perubahan manual di Excel export tidak ditulis balik ke DB kecuali ada mekanisme reconciliation eksplisit (disarankan: read-only export untuk mencegah drift data) |
| Bot transaction dibuat tapi tidak ada pembayaran | Status tetap PENDING_RECEIPT/PENDING_BANK dengan aging — setelah periode tertentu, auto-expire/cancel agar tidak menumpuk selamanya di antrian aktif |

## 32. Scalability

| Volume | Bottleneck Utama | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| ~100/hari | Tidak ada — arsitektur MVP single VM cukup | - |
| ~1,000/hari | OCR provider rate limit, single-instance worker | Tambah worker (horizontal), queue-based processing, batch OCR calls bila provider mendukung |
| ~10,000/hari | DB write contention, matching engine perlu index yang baik, file XLSX bank makin besar (parsing lebih lambat) | Index database yang tepat (amount, date, reference), partisi tabel by date, worker pool matching horizontal, parsing XLSX secara streaming (bukan load full ke memory) |
| ~100,000/hari | Semua di atas + potensi kebutuhan pemisahan read/write DB, caching layer, real-time bank integration mulai jadi relevan (bukan lagi manual XLSX) | Read replica DB, caching hasil lookup bank_format_configs, evaluasi ulang apakah waktunya negosiasi API langsung ke bank/agregator pembayaran |

Yang perlu di-scale horizontal duluan: OCR worker pool dan matching engine worker (keduanya stateless, mudah discale). File watcher sebaiknya tetap single-active-instance (dengan leader election) untuk menghindari duplicate trigger, walau job hasil deteksinya diproses oleh worker pool yang scalable. WhatsApp/Teams notification biasanya bukan bottleneck volume transaksi, tapi perlu rate-limit awareness terhadap API pihak ketiga. Finance review adalah bottleneck manusia yang paling sulit di-scale — inilah alasan utama kenapa auto-match rate (Bagian 33) adalah KPI paling penting untuk dijaga naik seiring volume naik.

## 33. KPI / Success Metrics

Semua angka target di bawah adalah initial target recommendation untuk MVP, bukan benchmark industri resmi — harus dikalibrasi ulang dengan data riil perusahaan setelah beberapa bulan berjalan.

| KPI | Target Awal (usulan, MVP) |
| --- | --- |
| OCR field accuracy (field kritikal: amount, name) | ≥ 90% pada bank/format yang sudah punya template khusus |
| Auto-match rate | ≥ 50% di bulan pertama, target naik bertahap ke ≥ 75% setelah kalibrasi (Bagian 16) |
| Manual review rate | ≤ 40% di awal, turun seiring kalibrasi |
| Unmatched rate (tanpa kandidat sama sekali) | ≤ 10%, terus dipantau — kenaikan tiba-tiba = sinyal masalah upstream (format bank baru, dsb.) |
| False match rate (auto-match yang ternyata salah, dari audit sampling) | Target praktis mendekati 0% — ini metrik paling kritikal secara finansial, diprioritaskan di atas auto-match rate |
| Average end-to-end processing time (receipt sampai status akhir) | ≤ 30 menit untuk kasus auto-match, jelas lebih lama untuk yang masuk review (tergantung SLA finance) |
| Finance handling time per exception item | Diukur baseline dulu di bulan pertama, lalu jadi acuan target penurunan |
| Duplicate detection rate | 100% duplicate file/row terdeteksi (ini bukan target statistik, tapi requirement fungsional keras) |
| System/job failure rate | ≤ 2% job gagal tanpa auto-retry berhasil |

## 34. MVP Recommendation — PHASE 1

Scope MVP (sesuai prioritas yang diminta): 1. Receipt OCR (klasifikasi + ekstraksi field dasar). 2. Structured extraction dengan confidence score per field. 3. Generate teller string otomatis dari data terstruktur (deterministic). 4. Secure storage untuk receipt image & raw OCR result. 5. Folder aman untuk XLSX bank (Opsi 1 — local/network folder, bukan SharePoint dulu). 6. Automatic XLSX detection (file watcher dengan readiness check). 7. Bank parsing untuk minimal 2-3 bank utama yang volume-nya terbesar (bukan semua bank sekaligus). 8. Matching engine Level 1-3 (Level 4 fuzzy boleh versi sederhana, Level 5 = queue manual). 9. Match scoring dengan threshold konservatif. 10. Exception queue sederhana (bisa berupa view/report, belum perlu UI dashboard penuh). 11. Finance output: kombinasi notifikasi Teams/email untuk event + Excel export reconciliation. 12. Audit logging dasar (semua state transition tercatat).

BELUM perlu dibangun di MVP (secara eksplisit):

- Direct bank API integration.

- Virtual Account — tetap tidak relevan sesuai constraint.

- Full AI/ML matching model — cukup deterministic rules + fuzzy string matching.

- Dashboard UI penuh/interaktif — cukup query/report/export dulu.

- Penghapusan total WhatsApp — WA tetap dipakai sisi customer.

- Microservices kompleks — cukup 1 backend service + beberapa worker, jangan pecah jadi banyak microservices kecil di awal.

- Dukungan semua bank/semua format sekaligus — mulai dari bank dengan volume terbesar.

- SharePoint/Graph API integration — mulai dari folder lokal/network share.

## 35. Phase 2 — Improvement

- Tambah dukungan bank/format lain secara bertahap (config-driven, bukan kode baru tiap bank).

- Migrasi folder ke SharePoint + Microsoft Graph API (bila disetujui security).

- Bangun dashboard finance sungguhan (bukan cuma export Excel) — dengan RBAC penuh.

- Kalibrasi ulang threshold matching berdasarkan data produksi riil (Bagian 16).

- Tambah audit sampling otomatis (5% random check pada auto-match).

- Notifikasi lebih kaya (Teams Adaptive Cards dengan tombol approve/reject langsung dari chat).

- Optimasi performa (index DB, streaming parsing XLSX untuk file besar).

## 36. Phase 3 — Scale/Enterprise

- Evaluasi ulang kebutuhan direct bank API/host-to-host jika volume sudah sangat besar dan biaya manual XLSX makin tidak masuk akal — ini keputusan bisnis, bukan asumsi default.

- Evaluasi apakah Virtual Account akhirnya relevan sebagai opsi tambahan (bukan pengganti) di channel tertentu, jika partner bank/payment gateway mendukung dan biaya sebanding manfaat.

- ML-assisted prioritization untuk queue review (bukan pengganti keputusan finansial, hanya membantu urutan prioritas) — tetap dengan human-in-the-loop wajib.

- High-availability multi-region bila skala bisnis menuntut.

- Self-service reconciliation tools untuk finance (config threshold, tambah bank baru via UI, bukan hardcode).

## 37. Risks & Mitigations

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| OCR akurasi rendah untuk bank/layout baru | Mulai dari bank volume terbesar, tambah template bertahap, selalu ada fallback ke review manusia |
| Auto-match salah (false positive) berdampak finansial | Threshold konservatif di awal, audit sampling rutin, semua auto-match tetap ada di audit log untuk investigasi ke belakang |
| Security team menolak integrasi cloud/Microsoft | Desain fallback on-prem sudah disiapkan sejak awal (Bagian 20), bukan dadakan |
| Finance resisten terhadap perubahan tools | Pertahankan familiarity (teller string tetap ada, Excel export tetap ada), migrasi bertahap bukan big-bang |
| Bank mengubah format XLSX tanpa pemberitahuan | Deteksi berbasis isi kolom (bukan asumsi statis), alert otomatis saat format tak dikenali, fallback ke exception queue bukan silent failure |
| Ketergantungan pada 1 OCR provider | Desain modular (interface OCR provider terpisah dari core logic) agar provider bisa diganti/multi-provider di masa depan |
| Volume tumbuh lebih cepat dari kapasitas review manual | Prioritaskan kalibrasi auto-match rate sebagai KPI utama, bukan menambah headcount |

## 38. Final Recommended Architecture (Ringkasan)

CUSTOMER SIDE                                   BANK SIDE
                    │                                               │
             WhatsApp Bot                                Finance download XLSX
                    │                                     (manual, no bank API)
        ┌───────────▼────────────┐                                 │
        │ Bot Transaction API    │                       ┌─────────▼──────────┐
        │ (structured data)      │                       │ Secure Folder /     │
        └───────────┬────────────┘                       │ SharePoint Staging  │
                     │                                    └─────────┬──────────┘
             Receipt Upload                                          │
                     │                                    File Watcher + Readiness
        ┌────────────▼────────────┐                                  │
        │ Classification -> OCR   │                       ┌──────────▼──────────┐
        │ -> Extraction -> Valid. │                       │ XLSX Parser +        │
        │ -> Confidence Scoring   │                       │ Normalizer (per bank)│
        └────────────┬────────────┘                       └──────────┬──────────┘
                      │                                               │
             Teller String Generator                                  │
             (deterministic)                                          │
                      │                                               │
                      └───────────────┬───────────────────────────────┘
                                       │
                            ┌──────────▼───────────┐
                            │  MATCHING ENGINE       │
                            │  (Level 1-5, scoring)  │
                            └──────────┬───────────┘
                                       │
                 ┌─────────────────────┼─────────────────────┐
                 │                     │                      │
          AUTO_VERIFIED          FINANCE_REVIEW            UNMATCHED
        (no human touch)        (exception queue)        (exception queue)
                 │                     │                      │
                 └─────────────────────┼──────────────────────┘
                                       │
                          ┌────────────▼────────────┐
                          │  PostgreSQL (Source of   │
                          │  Truth) + Object Storage │
                          │  + Audit Log             │
                          └────────────┬────────────┘
                                       │
                     ┌─────────────────┼─────────────────┐
                     │                 │                  │
              Teams/Email        Excel Export       Dashboard/API
              Notification       (finance familiar)  (Phase 2+)

## Appendix A — Assumptions Eksplisit

Karena beberapa informasi belum bisa dipastikan hanya dari deskripsi yang diberikan, dokumen ini mengasumsikan (untuk divalidasi bersama tim finance/teller):

- Arti pasti field ke-3 (IKMO NIAGA) dan ke-8 (CHK) pada contoh string teller belum dikonfirmasi — diasumsikan field 3 adalah nama entitas/bisnis terkait dan field 8 adalah kode status internal, tapi ini perlu divalidasi langsung dengan tim finance/teller yang membuat format ini.

- Volume transaksi harian saat ini dan proyeksi pertumbuhan tidak disebutkan secara spesifik — asumsi skenario scaling di Bagian 32 bersifat ilustratif.

- Bank-bank spesifik yang perlu didukung di MVP (selain RHB yang muncul di contoh) belum ditentukan — direkomendasikan mulai dari 2-3 bank dengan volume terbesar.

- Kebijakan retensi data & regulasi spesifik (PDPA Malaysia, ketentuan BNM) tidak dievaluasi secara legal dalam dokumen ini — perlu review oleh tim legal/compliance internal.

- Ketersediaan/approval untuk app registration Azure AD (untuk opsi SharePoint/Graph API) belum diketahui — MVP diasumsikan mulai dari folder lokal/network share sebagai jalur teraman tanpa approval tambahan.

- Jenis WhatsApp Business API yang dipakai untuk bot (resmi via BSP atau lainnya) diasumsikan sudah menggunakan jalur resmi (bukan unofficial library), mengingat ini sudah berjalan untuk customer.

## Appendix B — Pertanyaan Klarifikasi

- Apa arti pasti field ke-3 dan ke-8 dalam format teller string (IKMO NIAGA, CHK)? Apakah ada varian status lain selain CHK?

- Berapa estimasi volume transaksi harian saat ini, dan proyeksi 6-12 bulan ke depan?

- Bank apa saja yang perlu didukung di MVP, dan apakah tiap bank punya format XLSX yang benar-benar konsisten dari waktu ke waktu?

- Apakah tim security/IT sudah pernah menyetujui app registration Azure AD untuk aplikasi internal lain sebelumnya (sebagai indikasi feasibility Opsi 2/3 di Bagian 20)?

- Apakah ada kebijakan retensi data internal yang sudah ada (untuk receipt image, data transaksi, log) yang harus diikuti?

- Apakah WhatsApp Business API yang dipakai bot saat ini resmi (via Meta/BSP) atau solusi lain?

- Apakah finance terbuka untuk workflow baru berbasis dashboard/queue, atau ada preferensi kuat untuk tetap 100% berbasis Excel di awal?

- Apakah ada SLA internal (resmi atau tidak resmi) untuk berapa lama transaksi harus terverifikasi sejak customer submit bukti pembayaran?

## Appendix C — Estimasi Biaya & Komponen Berbayar (dengan Link Rujukan)

Catatan penting: Semua angka di bawah adalah estimasi yang diambil dari halaman pricing resmi vendor per September 2026. Harga cloud/SaaS berubah cukup sering (beberapa vendor bahkan mengubah rate card per kuartal) — anggap ini sebagai anchor untuk budgeting awal, bukan quote final, dan selalu cek link resmi sebelum menandatangani komitmen apa pun. Sebagian besar layanan di bawah bersifat pay-as-you-go (bayar sesuai pemakaian), jadi biaya riil bergantung penuh pada volume transaksi aktual perusahaan.

### C.1 Ringkasan: Mana yang Perlu Dianggarkan Sejak MVP vs Nanti

| Komponen | Perlu dianggarkan di MVP? | Alasan |
| --- | --- | --- |
| OCR provider (Azure/Google/AWS) | Ya, tapi kemungkinan besar masuk free tier dulu | Volume MVP (2-3 bank, belum semua nasabah) biasanya masih di bawah kuota gratis |
| WhatsApp Business API (BSP) | Ya | Perlu BSP resmi (Twilio/360dialog/Qiscus/dst) sejak hari pertama untuk bot customer |
| Object storage (receipt/XLSX archive) | Ya, tapi sangat murah di volume MVP | Biaya storage baru terasa di skala besar |
| Microsoft Entra ID P1/P2 | Cek dulu — sering sudah termasuk di lisensi M365 yang ada | Jangan beli standalone kalau sudah ada di bundel E3/E5 |
| Power Automate Premium/Process | Tidak, kecuali pilih Opsi 3 di Bagian 20 | MVP direkomendasikan pakai folder watcher custom (gratis, hanya biaya compute) |
| UiPath | Tidak | Terlalu mahal untuk sekadar file watching di MVP (lihat C.5) |
| Azure AD app registration (Graph API) | Tidak ada biaya lisensi tambahan untuk registrasi itu sendiri | Tapi butuh approval security team, bukan hambatan biaya |

### C.2 Biaya OCR/Document AI (per 1.000 halaman, harga dasar tier terendah)

| Provider | Model/Fitur | Perkiraan Harga | Free Tier | Link Resmi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azure AI Document Intelligence | Read (OCR polos) | ≈ USD 1,50 / 1.000 halaman | 500 halaman/bulan gratis (tier F0) | https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/document-intelligence/ |
|  | Prebuilt (Receipt/Invoice) | ≈ USD 10 / 1.000 halaman | — | (link sama) |
|  | Custom Extraction | ≈ USD 30 / 1.000 halaman | — | (link sama) |
| Google Document AI | Enterprise Document OCR | USD 1,50 / 1.000 halaman (1–5 juta halaman/bulan), turun ke USD 0,60 di atas itu | Kredit awal USD 300 untuk akun baru GCP (bukan kuota bulanan tetap) | https://cloud.google.com/document-ai/pricing |
|  | Custom Extractor / Form Parser | USD 30 / 1.000 halaman (naik volume turun ke USD 20) | — | (link sama) |
|  | Layout Parser | USD 10 / 1.000 halaman | — | (link sama) |
| AWS Textract | DetectDocumentText (teks polos) | ≈ USD 1,50 / 1.000 halaman | 1.000 halaman/bulan gratis (90 hari pertama akun) | https://aws.amazon.com/textract/pricing/ |
|  | AnalyzeExpense (receipt/invoice) | ≈ USD 10 / 1.000 halaman | — | (link sama) |
|  | AnalyzeDocument dengan Forms | ≈ USD 50 / 1.000 halaman | — | (link sama) |

Implikasi untuk desain ini: karena kita sengaja memisahkan tahap classification dari field extraction (Bagian 8-10), kita bisa memakai tier termurah (Read/OCR polos) untuk sebagian besar volume, dan hanya memanggil model prebuilt receipt yang lebih mahal untuk kasus yang benar-benar butuh. Ini bisa memangkas biaya OCR signifikan dibanding memanggil model termahal untuk semua gambar tanpa pandang bulu.

Cara menaikkan limit/kuota: ketiga provider ini pada dasarnya pay-as-you-go tanpa hard cap volume bulanan (selain free tier awal) — jadi “menaikkan limit” di sini biasanya berarti menaikkan rate-limit permintaan per detik/menit (throughput), bukan kuota uang. Ini umumnya bisa diminta gratis lewat tiket support ke Azure/Google/AWS begitu volume produksi riil sudah jelas, atau (khusus Azure) berlangganan commitment tier yang sekaligus memberi diskon per halaman untuk volume besar.

### C.3 Biaya WhatsApp Business Platform (Meta) — Relevan untuk Bot Customer

Sumber resmi: https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing dan https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/messaging-limits

- Balasan dalam 24 jam (service window) — yaitu ketika bot membalas customer yang baru saja mengirim pesan/receipt — gratis tanpa batas per kebijakan Meta saat ini. Ini mencakup sebagian besar alur bot transaksi kita (customer mengisi data, upload receipt, dst).

- Pesan yang diinisiasi bisnis (template message di luar window 24 jam — misalnya reminder “receipt belum lengkap” 2 hari kemudian) dikenakan biaya per pesan, berbeda menurut kategori dan negara tujuan. Untuk nomor Malaysia (~September 2026): Marketing ≈ RM 0,35–0,42/pesan, Utility & Authentication ≈ RM 0,05–0,07/pesan — jauh lebih murah untuk kategori utility, jadi klasifikasikan reminder transaksi sebagai utility, bukan marketing.

- Meta memperbarui rate card secara berkala (perubahan tercatat berlaku 1 Juli 2026 dan 1 Oktober 2026) — beberapa sumber pihak ketiga menyebutkan kemungkinan perluasan cakupan biaya ke pesan dalam window layanan mulai Oktober 2026, namun ini belum terkonfirmasi di halaman resmi Meta pada saat dokumen ini ditulis — tim harus mengecek halaman pricing resmi di atas menjelang tanggal tersebut.

- Biaya BSP (Business Solution Provider) — Meta tidak memungut biaya lisensi API itu sendiri, tapi provider seperti Twilio, 360dialog, Qiscus, Wati, umumnya mengenakan platform fee terpisah, kira-kira RM 150–1.200/bulan tergantung provider dan tier, di luar biaya per-pesan Meta di atas.

Limit yang mungkin perlu dinaikkan (bukan soal uang, tapi kualifikasi): akun WhatsApp Business baru dibatasi 250 pengguna unik per 24 jam untuk pesan yang diinisiasi bisnis (di luar window layanan). Limit ini naik bertahap ke 2.000 → 10.000 → 100.000 → tanpa batas, dipicu oleh Meta Business Verification (proses verifikasi legalitas bisnis, gratis) dan/atau riwayat pengiriman pesan berkualitas tinggi dalam volume tertentu — kenaikan tidak bisa dibeli/diminta manual, murni otomatis berdasarkan kualitas & verifikasi. Untuk skala 10.000+ transaksi/hari (Bagian 32), pastikan proses Business Verification sudah selesai jauh-jauh hari agar tidak menjadi bottleneck operasional.

### C.4 Biaya Ekosistem Microsoft (Bila Opsi 2/3 di Bagian 20 Dipilih)

| Item | Kapan Dibutuhkan | Perkiraan Harga | Catatan | Link Resmi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Entra ID P1 | Conditional Access dasar untuk SSO finance/admin (Bagian 21) | ≈ USD 6–7/user/bulan (komitmen tahunan) | Sering sudah termasuk di Microsoft 365 E3/Business Premium — cek lisensi eksisting dulu | https://www.microsoft.com/en-us/security/business/microsoft-entra-pricing |
| Microsoft Entra ID P2 | Risk-based Conditional Access, PIM (kalau butuh kontrol lebih ketat) | ≈ USD 9–10/user/bulan | Sering sudah termasuk di M365 E5 | (link sama) |
| Power Automate Premium | Hanya jika pilih Opsi 3 (Bagian 20) dan flow menyentuh konektor premium (HTTP, SQL, dsb.) | ≈ USD 15/user/bulan | M365 standar hanya mencakup konektor standar (SharePoint, Outlook, Teams) — begitu flow butuh HTTP/SQL, wajib upgrade | https://www.microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-automate/pricing |
| Power Automate Process (unattended) | Kalau flow harus jalan otomatis tanpa user login | ≈ USD 150/bot/bulan | Untuk sekadar folder-watcher, biasanya tidak perlu — file watcher custom (Bagian 22) jauh lebih murah | (link sama) |
| Power Platform Requests add-on | Kalau kena throttling API harian di Power Automate | ≈ USD 50/bulan per tambahan 10.000 request/hari | Ini salah satu contoh nyata “bayar untuk menaikkan limit” | https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/power-automate-licensing/faqs |

Penting soal Microsoft Graph API (SharePoint/OneDrive): berbeda dari Power Automate, limit throttling Microsoft Graph API TIDAK BISA dibeli untuk dinaikkan — ini hard limit platform (misalnya kombinasi batas per-app, per-tenant, dan global 130.000 request/10 detik per app di seluruh tenant). Jika arsitektur nanti benar-benar butuh volume request tinggi ke SharePoint, solusinya adalah desain yang efisien (batching, delta query, caching) atau beralih ke Microsoft Graph Data Connect untuk ekstraksi data massal — bukan menambah anggaran. Detail: https://learn.microsoft.com/en-us/graph/throttling-limits

### C.5 Biaya RPA (Bila Opsi 4 di Bagian 20 Dipilih — Tidak Direkomendasikan untuk MVP)

| Item | Perkiraan Harga | Link Resmi |
| --- | --- | --- |
| UiPath Automation Cloud — Basic | Mulai USD 25/bulan (hanya region Eropa, maks 2 robot — tidak relevan untuk kebutuhan produksi Malaysia) | https://www.uipath.com/pricing |
| UiPath — Unattended robot (skala produksi) | Estimasi pasar ≈ USD 8.000–15.000/robot/tahun, di luar platform/orchestrator fee | (kontak sales, tidak dipublikasikan) |

Ini menegaskan rekomendasi di Bagian 20 dan 34: untuk kebutuhan “deteksi file baru di folder”, file watcher custom (Python, biaya hanya compute server yang sudah ada) jauh lebih murah daripada lisensi RPA enterprise. UiPath/RPA baru masuk akal kalau nanti ada kebutuhan otomasi UI yang sungguh-sungguh tidak bisa diakses lewat API sama sekali.

### C.6 Item yang Biayanya Sangat Bergantung Skala (Tidak Dikutip Angka Pasti)

Item-item berikut sengaja tidak diberi angka karena terlalu bervariasi tergantung region, komitmen, dan volume — gunakan kalkulator resmi masing-masing provider saat scoping:

- Compute/hosting (VM, container, Kubernetes) — Azure/AWS/on-prem.

- Object storage (Azure Blob Storage, AWS S3, atau MinIO self-hosted yang gratis lisensinya tapi tetap butuh storage fisik).

- Database managed service (Azure Database for PostgreSQL, dsb.) vs self-hosted di VM yang sudah ada.

- Monitoring — Prometheus+Grafana self-hosted (gratis, hanya compute) vs Grafana Cloud/Datadog (SaaS berbayar).

### C.7 Ringkasan Jawaban Singkat

- Bagian mana yang paling mungkin butuh menaikkan limit berbayar seiring pertumbuhan? Power Automate (kalau dipilih) untuk API request harian, dan komitmen tier OCR provider untuk diskon volume besar.

- Bagian mana yang limitnya TIDAK bisa dibeli untuk dinaikkan, hanya bisa didesain ulang? Microsoft Graph API throttling, dan tier messaging WhatsApp (250→2.000→10.000→dst., murni berbasis kualitas & verifikasi, bukan pembayaran).

- Bagian mana yang sering ternyata GRATIS karena sudah dibayar lewat lisensi lain? Entra ID P1/P2 kalau organisasi sudah punya Microsoft 365 E3/E5 — cek ini dulu sebelum membeli apa pun secara standalone.